# 前   言

我国颁布实施的新《汽车产业发展政策)明确提出，将培育以私人消费为主的汽车市场，引导汽车消费者购买和使用低能耗、低污染、小排量、新能源、新动力的汽车，这为汽车产业发展带来了新机遇。随着我国城市化进程加快推进，汽车消费需求将在今后很长段时间保持稳定较快增 长趋势。虽然成都的一些企业具备了一定的零部件开发能力，并在某些领域在国内处于领先地位，但些关键零部件如: 发动机、变速器等仍然依靠国内外其他厂商。成都零部件生产厂商在研发、技术和工艺方面较弱，设备水平较低，难以为中高端汽车形成有效配套。大大降低了天府新区汽车行业整体水平，也是天府新区引入中高端汽车厂商的一个瓶颈。鉴于此，上海千缘汽车车身模具有限公司关于汽车零部件制造的项目(以下简称本项目)尝试与高等学府汽车研发中心合作，引进高端的模具装备工程技术及液压成型新生产工艺、技术，必将使公司的技术水平提升一个大台阶。再加上企业计划每年投入收入的20%作为研发资金，持续研究不断创新，必将成为天府新区汽车配套产业的排头兵，成为天府新区最有实力为高档汽车配套的企业。

因此，建设本项目有着良好的经济和社会效益，项目建设是非常必要的。

上海千缘汽车车身模具有限公司关于汽车零部件制造的项目位于成都天府新区新兴工业园，场地地理位置优越，交通方便。

上海千缘汽车车身模具有限公司关于汽车零部件制造的项目为建设类新建项目，总占地面积4.45hm2，均为永久占地。占地类型为耕地、林地、园地、草地。临时工程包括施工生产生活区及表土堆场，占地共计0.08hm2，位于项目永久占地范围内，面积不重复计列。

本项目建设共开挖土石方2.89万m3，填方12.89万m3，无弃方，借方10万m3，借方由其他建设项目的弃土及园区管委会调入土方进行回填，场地现状良好，无水土流失隐患。

本项目已于2016年9月开工建设，于2017年9月完工，总工期13个月。项目总投资24000万元，其中土建投资8430.37万元，资金来源为资本金及银行贷款。

按照《中华人民共和国水土保持法》、《<中华人民共和国水土保持法>实施条例》，《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》和《关于规范生产建设项目水土保持监测工作的意见》(水保[2009]187号)等法律、法规和文件中针对有水土流失防治任务的开发建设项目，建设和管理单位应设立专门的监测点对水土流失状况进行监测。为此，成都润嘉汽车部件有限公司于2020年6月委托四川景溪工程设计有限公司开展上海千缘汽车车身模具有限公司关于汽车零部件制造的项目项目的水土保持效果监测工作。

本项目主要有建构筑物防治区、道路及硬化工程防治区、绿化防治区共3个水土保持监测分区。工程区水土流失以水力侵蚀为主，侵蚀形态以面蚀为主、沟蚀次之，允许土壤侵蚀模数为500t/（km2•a）。

2020年6月我公司接受委托后，立刻组织水土保持监测专业技术人员成立上海千缘汽车车身模具有限公司关于汽车零部件制造的项目项目监测项目组（以下简称“项目组”），于2020年6月下旬进入现场进行实地踏勘。之后，项目组按照水土保持监测技术规程规范的相关要求，在成都润嘉汽车部件有限公司、参建施工单位和监理单位的大力协助下，顺利开展了上海千缘汽车车身模具有限公司关于汽车零部件制造的项目项目水土保持监测工作，于2020年7月完成监测工作。

各项水土保持措施发挥了有效的水土保持防治效果，扰动土地和可能发生水土流失的场所得到及时整治；可绿化区域采取林草恢复措施，达到水土保持和绿化、美化的良好效果；施工区水土保持状况总体上满足工程的水土保持要求。根据监测结果，工程区土壤侵蚀强度为轻度，满足国家规定的相关土壤容许流失量要求。监测结果表明，至设计水平年结束，项目扰动土地整治率99.97%、水土流失总治理度99.63%、土壤流失控制比1.23、拦渣率99.84%、林草植被恢复率99.61%、林草覆盖率7.0%，六项防治标准均能达到并超过水保方案设计及现行国家规定的的水土流失防治目标。

2020年7月，根据项目组对本工程水土保持监测成果综合分析，最终形成《上海千缘汽车车身模具有限公司关于汽车零部件制造的项目项目水土保持监测总结报告》。在现场工作和报告编制过程中得到了成都润嘉汽车部件有限公司的大力支持与协助，同时得到了成都天府新区水行政主管部门的指导和帮助，在此一并表示诚挚的感谢！

水土保持监测特性表

| 主体工程主要技术指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 上海千缘汽车车身模具有限公司关于汽车零部件制造的项目项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设规模 |  |  |  | 包括生产用房及配套设施，总建筑面积33188.21m2，其中地上建筑面积32225.80m2，地下建筑面积962.41m2。绿地面积2078.53m2，绿地率4.67% |  |  | 建设单位及联系人 |  |  |  |  | 成都润嘉汽车部件有限公司 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  | 成都市天府新区 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 所属流域 |  |  |  |  | 长江流域 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 工程总投资 |  |  |  |  | 24000万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 工程总工期 |  |  |  |  | 2016年9月～2017年9月 |  |  |  |  |  |  |
| 水土保持监测指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位 |  |  |  |  | 四川景溪工程设计有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 联系人及电话 |  |  | 张宇15608075343 |  |  |
| 自然地理类型 |  |  |  |  | 浅丘地貌 |  |  |  |  |  |  |  | 防治标准 |  |  | 建设类一级防治标准 |  |  |
| 监测内容 | 监测指标 |  |  |  | 监测方法（设施） |  |  |  | 监测指标 |  |  |  | 监测方法（设施） |  |  |  |  |  |
|  | 水土流失状况监测 |  |  |  | 调查、巡查监测 |  |  |  | 防治责任范围监测 |  |  |  | 调查、巡查监测 |  |  |  |  |  |
|  | 水土保持措施情况监测 |  |  |  | 调查、巡查监测 |  |  |  | 防治措施效果监测 |  |  |  | 调查、巡查监测 |  |  |  |  |  |
|  | 水土流失危害监测 |  |  |  | 调查、巡查监测 |  |  |  | 水土流失背景值 |  |  |  | 1389t/km2•a |  |  |  |  |  |
| 方案设计水土流失防治责任范围 |  |  |  |  | 4.45hm2 |  |  |  | 土壤容许流失量 |  |  |  | 500t/km2•a |  |  |  |  |  |
| 水土保持投资 |  |  |  |  | 94.83万元 |  |  |  | 水土流失验收值 |  |  |  | 408t/km2•a |  |  |  |  |  |
| 防治 措施 |  | 工程措施 |  |  | 建构筑物防治区：表土剥离900m³； 道路及硬化工程防治区：表土回覆300m³、排水沟660m、洗车槽1个； 绿化防治区：表土回覆600m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 植物措施 |  |  | 道路及硬化工程防治区：植草砖1100m2 绿化防治区：栽植乔木216株、栽植灌木980株、直播种草0.1hm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 临时措施 |  |  | 建构筑物防治区：密目网遮盖及拆除10000m2、临时排水沟162m³； 道路及硬化工程防治区：密目网遮盖及拆除10000m2、临时排水沟21.8m³、沉砂池1.72m³、土袋挡墙及拆除51.2m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测结论 |  | 防治效果 | 分类指标 |  | 目标值 （%） | 完成值（%） |  | 实际监测数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 扰动土地整治率 |  | 95% | 99.97% |  | 防治措施面积 |  | 0.32hm2 | 永久建筑物及硬化面积 |  |  | 4.13hm2 | 扰动土地总面积 |  |  | 4.45hm2 |
|  |  |  | 水土流失总治理度 |  | 97% | 99.63% |  | 防治责任范围面积 |  |  | 4.45hm2 |  |  | 水土流失 面积 |  |  | 0.32hm2 |  |
|  |  |  | 土壤流失控制比 |  | 1.0 | 1.23 |  | 工程措施面积 |  |  | 0.01hm2 |  |  | 容许土壤 流失量 |  |  | 500t/km2•a |  |
|  |  |  | 拦渣率 |  | 95% | 99.84% |  | 植物措施面积 |  |  | 0.31 hm2 |  |  | 监测土壤流失情况 | 建设期 |  | 408t/km2•a |  |
|  |  |  | 林草植被恢复率 |  | 99% | 99.61% |  | 可恢复林草植被面积 |  |  | 0.310 hm2 |  |  | 林草类植被面积 |  |  | 0.309 hm2 |  |
|  |  |  | 林草覆盖率 |  | 7% | 7.0% |  | 实际拦渣 弃土量 |  |  | 12.87万m3 |  |  | 总弃土量 |  |  | 12.89万m3 |  |
|  |  | 水土保持治理 达标评价 |  |  | 六项均指标达到了《开发建设项目水土流失防治标准》(GB 50434-2008) 建设类项目一级标准要求，水土保持效果显著 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总体结论 |  |  | 建设单位对水土流失防治责任范围内的水土流失进行了较全面、系统的整治，完成了水土保持方案确定的各项防治任务。施工过程中的水土流失得到了有效控制，工程区的平均水土流失强度下降到微度。经过系统整治，工程区的生态环境将有明显改善，总体上发挥了较好的保水保土、改善生态环境的作用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要建议 |  |  |  |  | 加强对水土保持措施管护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

目  录

前   言	1

1 建设项目及水土保持工作概况	5

1.1 建设项目概况	5

1.2 水土保持工作情况	13

1.3 监测工作实施情况	14

2 监测内容与方法	19

2.1 扰动土地情况	20

2.2 取料（土、石）、弃渣（土、石、矸石、尾矿等）	20

2.3 水土保持措施	20

2.4 水土流失情况	21

3 重点对象水土流失动态监测	23

3.1 防治责任范围监测	23

3.2 取料监测结果	24

3.3 弃渣监测结果	24

3.4 土石方流向情况监测结果	25

3.5 其他重点部位监测	25

4 水土流失防治措施监测结果	27

4.1 工程措施监测结果	27

4.2 植物措施监测结果	28

4.3 临时防护措施监测结果	29

4.4 水土保持措施防治效果	30

5 土壤流失情况监测	32

5.1 水土流失面积	32

5.2 土壤流失量	32

5.3 潜在土壤流失量	33

5.4 水土流失危害	33

6 水土流失防治效果监测结果	34

6.1 扰动土地整治率	34

6.2 水土流失总治理度	34

6.3 土壤流失控制比	34

6.4 拦渣率	35

6.5 林草植被恢复率	35

6.6 林草覆盖率	35

7 结论	37

7.1 水土流失动态变化	37

7.2 水土保持措施评价	38

7.3 存在的问题与建议	39

7.4 综合结论	39

8 附图及有关资料	41

8.1 附件	41

8.2 附图	41

建设项目及水土保持工作概况

  - 建设项目概况

项目基本情况

地理位置

本项目位于天府新区新兴工业园，新兴街道红雀村，地处成都市东郊，位于双流县东部浅丘地区，东临龙泉驿区柏合镇，北靠锦江区三圣街道，西接高新区中和街道，南连本县白沙镇、万安镇，东北与龙泉驿区大面镇接壤。是华龙路、成仁路、外环路三角地带，地理位置十分优越。

项目场区东北面紧靠园区三十号道路，北侧为园区货运通道，地理位置优越，交通便捷。

项目规模及特性

项目名称：上海千缘汽车车身模具有限公司关于汽车零部件制造的项目项目

建设性质：新建建设类

建设规模：主要建设内容包括生产用房及配套设施，总建筑面积33188.21m2，其中地上建筑面积32225.80m2，地下建筑面积962.41m2。绿地面积2078.53m2，绿地率4.67%

工程建设地点：天府新区新兴工业园

工程建设期：2016年9月～2017年9月，总工期共13个月

工程投资及资金筹措：本项目总投资为24000万元，其中土建投资9230.50万元，资金来源为资本金及银行贷款的融资方式。

工程主要特性指标详见表1.1-1。

表 1.1-1  项目主要特性表

| 一、项目的基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目情况 |  | 内容 |  |  |  |
| 1 | 项目名称 |  | 上海千缘汽车车身模具有限公司关于汽车零部件制造的项目 |  |  |  |
| 2 | 建设地点 |  | 天府新区新兴工业园 |  |  |  |
| 3 | 建设单位 |  | 成都润嘉汽车部件有限公司 |  |  |  |
| 4 | 项目投资及其来源 |  | 总投资24000万元，其中土建投资8430.37万元。资金来源为一是自有资金，二是银行贷款。其中自有资金占70%；银行贷款占4.67% |  |  |  |
| 5 | 工程性质 |  | 新建 |  |  |  |
| 6 | 建设工期 |  | 13个月（2016年9月至2017年9月） |  |  |  |
| 7 | 结构形式 |  | 钢结构 |  |  |  |
| 8 | 基础形式 |  | 桩基础 |  |  |  |
| 9 | 结构设计使用年限 |  | 50年 |  |  |  |
| 10 | 抗震设防烈度 |  | Ⅶ度 |  |  |  |
| 11 | 建筑耐火等级 |  | 二级 |  |  |  |
| 12 | 建筑结构安全等级 |  | 二级 |  |  |  |
| 13 | 用地性质 |  | 工业用地 |  |  |  |
| 二、项目组成及主要技术指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项 目 |  |  | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| 1 | 建设占地面积 |  |  | hm2 | 4.45 | 永久占地 |
| 2 | 建筑基底面积 |  |  | m2 | 27702.60 |  |
| 3 | 建筑面积 |  |  | m2 | 33188.21 |  |
| 3.1 | 地上建筑面积 |  |  | m2 | 32225.80 |  |
| 3.2 | 地下建筑面积 |  |  | m2 | 962.41 |  |
| 4 | 车位 | 机动车 |  | 辆 | 90 | 均为地面停车位 |
|  |  | 非机动车 |  | 辆 | 42 |  |
| 5 | 绿地面积 |  |  | m2 | 2078.53 |  |
| 6 | 绿地率 |  |  | % | 4.67 |  |
| 7 | 建筑系数 |  |  | % | 62.28 |  |
| 8 | 容积率 |  |  |  | 1.27 |  |

项目组成

根据现场实际资料，上海千缘汽车车身模具有限公司关于汽车零部件制造的项目项目为新建建设项目，主要建构筑物工程、道路及硬化工程、绿化工程等组成。本工程项目组成详见表1.1-2。

表 1.1-2 项目组成表

| 项目 | 设计阶段 | 验收阶段 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物工程 | 建构筑物工程包括生产用房、辅助用房及地下建筑，总建筑面积33222.37m2（其中地下建筑面积962.41m2），综合容积率为1.27，建筑密度62.28%。其中生产车间采用多层工业厂房，结构形式为钢结构，包括了8座车间（含两座辅车间）；辅助用房则包括办公场所、配电室、门卫等，为框架结构，2F~3F；地下总建筑面积为962.41m2，包括地下蓄水池、消防水池、泵房及发电机房等，泵房及放电机房层高3m，蓄水池及消防水池深2m | 建构筑物工程包括生产用房、辅助用房及地下建筑，总建筑面积33222.37m2（其中地下建筑面积962.41m2），综合容积率为1.27，建筑密度62.28%。其中生产车间采用多层工业厂房，结构形式为钢结构，包括了8座车间（含两座辅车间）；辅助用房则包括办公场所、配电室、门卫等，为框架结构，2F~3F；地下总建筑面积为962.41m2，包括地下蓄水池、消防水池、泵房及发电机房等，泵房及放电机房层高3m，蓄水池及消防水池深2m | 基本无变化 |
| 道路及硬化工程 | 项目道路及硬化工程总面积14696.12m2，包括厂区道路、地面硬化及停车场等。 厂区道路宽位4m、6m及8m，采用城市型混凝土路面，道路环形布置和横向布置相结合，道路长约300m。此外在到路交汇处设置回车场，回车半径12m。道路主要供人行、车辆行驶，兼作消防车道使用。 | 项目道路及硬化工程总面积14696.12m2，包括厂区道路、地面硬化及停车场等。 厂区道路宽位4m、6m及8m，采用城市型混凝土路面，道路环形布置和横向布置相结合，道路长约300m。此外在到路交汇处设置回车场，回车半径12m。道路主要供人行、车辆行驶，兼作消防车道使用。 | 基本无变化 |
| 绿化工程 | 本项目绿地面积2078.53m2，绿地率4.67%，采用乔、灌、草相结合的绿化方式。 | 本项目绿地面积2078.53m2，绿地率4.67%，采用乔、灌、草相结合的绿化方式。 | 基本无变化 |

平面布置

本项目地面建筑主要由8座生产车间及1栋辅助用房组成，整体呈西北-东南走向。

生产车间全部位于厂区的中部，厂房呈东北-西南走向布设，联排车间1位于项目区西北部，联排车间2位于项目区东南部，中间以一条厂区道路隔开；辅助用房位于项目区最东南面。

地下蓄水池位于项目区东南面，辅助用房西南侧；地下消防泵房、发电机房则位于生产车间2的辅车间地下。

厂区共布设3个出入口，全部位于项目区东北一面（三十号道路一侧），其中该侧中间位置为厂区主入口，方便车行及人行；正北角与正东角布设有两个后勤出入口。

竖向布置

建设场地原地面高程507～514m，为浅丘地貌，整体较为平坦（场地大部分区域标高为511~514m，高差不大，只是在场地南部和东部局部地方存在标高507m的深凹凼）。地块为西北-东南向长方形，整体北高南低、东高西低，地面设计标高为513m；地下建筑层高2~3m，底部标高为510m。

场地内深凹凼将有园区管委会进行回填场平，填方由园区其他建设项目场地调入，回填后深凹凼标高提升至512m左右。

项目厂区旁园区道路设计标高为512~514m，厂区内道路能够与市政道路相结合。给排水系统采用埋地敷设（开挖），场地内雨水经排水沟有组织排入市政道路雨水检查井，排水方向由西至东，排水坡度i≥0.003。

工程占地

根据天府新区成都管委会规划建设局关于对《上海千缘汽车车身模具有限公司关于汽车零部件制造的项目项目水土保持方案报告书》的批复意见（天成管规建城复[2016]210号），本项目总占地面积4.45hm2，均为永久占地。

通过查阅主体监理资料、竣工决算资料及现场核实，工程建设实际总占地面积为4.45hm²，均为永久占地。

表1.1-3 方案设计与工程实际占地面积表   单位：hm2

| 防治责任范围 |  | 原方案批复 | 验收阶段 | 验收后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目建设区 | 建构筑物防治区 | 2.77 | 2.77 | 2.77 |
|  | 道路及硬化工程防治区 | 1.47 | 1.47 | 1.47 |
|  | 绿化防治区 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
|  | 小计 | 4.45 | 4.45 | 4.45 |

工程土石方量

经查阅施工资料和现场调查，本工程共开挖土石方2.89万m3（自然方，下同，含表土剥离0.09万m3），回填土石方12.89万m3（含表土回铺0.09万m3），借方10万m3，无弃方，借方由其他建设项目的弃土及园区管委会调入土方进行回填。

验本项目土石方基本满足水土保持要求。

表1.1-4 实际工程土石方量表单位  万m3

| 序号 | 项目 | 挖方 | 填方 | 调入 | 调出 | 借方 | 弃方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 表土剥离与回覆 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |
| ② | 场地平整 | 2.41 | 12.41 | 10 |  | 10 |  |
| ③ | 工程建设期 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 2.89 | 12.89 | 10 |  | 10 |  |

工程投资

工程总投资24000万元，其中土建投资9230.50万元，资金来源为资本金及银行贷款。

施工工期

本项目计划于2016年9月开工，预计2017年9月完工，计划总工期13个月。实际于2016年9月开工，已2017年9月完工并投入试运行，实际建设总工期13个月。

项目区概况

地形地貌

工程场地位于天府新区新兴工业园，场地为浅丘地貌单元，地形整体较为平坦，局部存在深凹凼。拟建场地原地貌为耕地、林地、草地及园地，现已规划为工业用地，已进行了部分的地表清理工作。原地貌高程约507～514m，地块为西北-东南向长方形，整体北高南低、东高西低。

地质

（1）地质构造

项目区构造属新华夏系第三沉降带四川盆地西部，成都坳陷中部东侧，处于北东走向的龙门山褶断带和龙泉山褶断带之间。由于受喜马拉雅山运动的影响，两构造带相对上升，坳陷盆地内堆积了厚度不等的第四系冰水堆积层和冲洪积层，形成现今平原景观。在成都平原下伏基岩内存在东北走向的浦江—新津断裂和新都—磨盘山断裂及其他次生断裂。但除浦江—新津断裂在第四纪以来有间隙性活动外，其他隐伏断裂近期无明显活动特征。总体而言，该区域地质构造稳定。

（2）地层岩性

根据地勘报告，拟建场地地基土主要分为四个工程地质层，即：①第四系全新人工填土层（Q4ml）、②第四系中下更新统冰水堆积粘土层（Q1+2fgl）、③第四系中下更新统冰水堆积粘土质卵石层（Q1+2fgl）、④白垩系灌口组砂质泥岩层（K2g）：

(1) 第四系全新人工填土层（Q4ml）

①素填土：该层呈黄褐色稍湿，结构疏松。主要为场地整平时回填基岩碎块及粘性土，整个场地范围分布，层厚3～6m。勘察期间正在回填。

(2) 第四系中下更新统冰水堆积粘土层（Q1+2fgl）

②1软塑粘土：褐黄色，稍湿～较湿，含多量灰白色钙质结核及铁锰质氧化物，韧性及干强度高，切面光滑，无摇振反应，属高压缩性土，场地内局部分布。

②2可塑粘土：褐黄色，稍湿～较湿，含多量灰白色钙质结核及铁锰质氧化物，韧性及干强度高，切面光滑，无摇振反应，属中等压缩性土，分布于整个场地。

(3) 第四系中下更新统冰水堆积粘土质卵石层（Q1+2fgl）

③粘土质卵石：俗称“泥夹石”。场地内局部分布，位于粘性土层之下，主要呈稍密状，卵石母岩成分主要有石英岩、花岗岩等。呈褐黄色或灰色，圆形、亚圆形，颗粒粒径一般在6cm～14cm之间，其间为粘性土充填。

(4) 白垩系灌口组砂质泥岩层（K2g）

④1全风化砂质泥岩：褐红色、紫红色，岩体结构极破碎，已风化成土状，主要呈可塑状，用手揉搓成粉末状，分布于整个场地。

④2强风化砂质泥岩：褐红色、紫红色，组织结构大部分破坏，原岩结构不甚清晰，风化裂隙发育，用镐可挖掘，短柱状，岩体浸水迅速软化、崩解。

④3中等风化砂质泥岩：褐红色、紫红色，岩体结构清晰，岩体较完整，裂隙较发育，局部夹有强风化薄层，间隙充填褐色氧化铁、锰薄膜等。钻探取芯多呈10～30cm长柱状，局部呈碎块或短柱状。

气象

项目区属于亚热带湿润季风气候，具有热量丰富，雨量充沛，四季分明，雨热同季等特点。多年平均温度16.20℃，≥10℃积温5450℃。全年雨量充沛，年平均值947.0mm，汛期为每年的5～10月，降雨主要集中在7、8月。日照偏少，年平均日照1228.30h，太阳辐射量为90.94千卡/cm2，属全国低值区。全年无霜期为278天，初霜期一般出现在11月底，终霜期一般在2月下旬。相对湿度的多年平均值为82%，蒸发量的年平均值为1020.50mm。多年平均风速为1.2m/s，主导风向为NNE。

相关气象指标见下表。

表 1.2-2项目区气象特征表

| 气温(℃) | 多年平均 | 16.20 |
| --- | --- | --- |
|  | 极端最高 | 37.30 |
|  | 极端最低 | -5.90 |
| 年降雨量 (mm) | 多年平均 | 947.0 |
|  | 最大 | 1241.70 |
|  | 最小 | 754.90 |
| 地面温度 (℃) | 多年平均 | 19.70 |
|  | 极端最高 | 58.50 |
| 主导风向 |  | NNE |
| 多年平均相对湿度（%） |  | 82 |
| 多年平均蒸发量(mm) |  | 1020.50 |
| ≥10℃积温（℃） |  | 5450 |
| 多年平均24小时最大暴雨量(mm) |  | 195.20 |
| 多年平均暴雷日数（d） |  | 35.50 |
| 5年一遇1h最大降雨特征值(mm) |  | 59.7 |
| 10年一遇1h最大降雨特征值(mm) |  | 70.5 |
| 20年一遇1h最大降雨特征值(mm) |  | 80.4 |

水文

本工程属于双流区境域，境河流属岷江水系，多集中分布于平原地区，流向近于由北东向南西。主要河流有金马河、锦江、江安河、杨柳河、清水河、白河和鹿溪河，河流总长为181.15千米。

项目场地地下水类型可分为上层滞水和基岩裂隙水两种类型。上层滞水主要分布在素填土层、粘土层及粘土质卵石层内；裂隙水主要赋存于泥质砂岩浅部风化裂隙中。

土壤

项目区的土壤分为水稻土、冲积土、黄壤土、紫色土共4种类型，冲积性水稻土、紫色性水土、黄壤性水稻土、潮土、紫色土、黄壤土6个亚类，21个土属，44个土种。其中以水稻土为主，占总耕地面积的78.62%，分布于全县各乡镇，PH值在5.5~8.5的变幅内，PH大于8.5的微咸性土壤仅占1.89%，基本适宜水稻、小麦、油菜等作物的生长要求。

本项目区内主要土壤类型为黄壤土。

植被

项目区位于亚热带常绿阔叶林区，由于地形、地貌、土壤等差异，项目区境内平原、台地与丘陵山区分布有不同的森林植被和植物群落，植被具有多样性特点。平原区以农业植被为主，主要是油菜和水稻；村落周围、河渠道路两旁，以慈竹群落为主的川西平原林盘星罗棋布；龙泉山低山区主要分布以柏树、青冈等为主的针阔混交林和成片种植的经济果木；浅丘、台地以人工次生林为主，多为纯林，主要为马尾松、湿地松等松林。

场地原地貌为次生植被，林草植被覆盖率约45%。

水土流失及防治情况

项目区水土流失情况

1、项目区水土流失类型

根据《水利部办公厅关于印发（全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果）的通知》（办水保[2013]188号），《四川省水利厅关于印发【四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果】的通知》（川水函[2017]482号），成都市天府新区不属于国家级水土流失重点预防区和重点治理区。参照《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2018）的规定以及结合本工程实际情况，天府新区为未来的城市区域，本项目水土保持防治执行建设类一级防治标准。水土流失类型主要为水力侵蚀，水力侵蚀的形式为面蚀及沟蚀。

2、项目区水土流失强度

根据本项目沿线土壤侵蚀分布图，结合项目区地形图分析，并经现场踏勘调查项目区土地利用类型、面积、地形坡度和植被覆盖率等，同时结合项目区地貌、土壤和气候特征，依据《土壤侵蚀分类分级标准》 (SL190-2007)推求各工程单元不同土地利用类型下的侵蚀强度，参考当地相关水保资料最终确定项目区各个工程单元各种土地利用类型下的土壤侵蚀模数背景值。本项目沿线经过的区域地形地质条件较好，受地震灾害影响不大。根据批复方案，项目沿线平均土壤侵蚀模数背景值为1389t/km2·a。

经过调查分析，该工程水土流失重点时段为施工期，因工程建设带来的地面扰动、植被破坏、弃渣等产生的新增水土流失主要集中在施工期，此时开挖工作量为最大，相对水土保持措施如排水、绿化暂未全部实施，故流失量最大。经过工程试运行期，水土保持措施逐步产生效益，相应水土流失量减少，整个工程水土流失量基本得到控制，整个项目区土壤侵蚀强度降低到允许值范围内。

水土保持工作情况

（1）水土保持方案编报

2016年6月，建设单位委托四川国泰民安科技有限公司编制本项目水土保持方案报告书。

接受委托后，编制单位技术人员于2016年6月查勘了工程现场，并根据本工程设计资料及其他相关资料进行水土保持方案编制。2016年7月，天府新区成都管委会规划建设局组织开展了《上海千缘汽车车身模具有限公司关于汽车零部件制造的项目水土保持方案报告书（送审稿）》的技术审查工作，并形成技术评审意见，随后方案编制单位根据专家组技术评审意见对报告书进行了补充、完善；

2016年8月上旬编制单位修编完成《上海千缘汽车车身模具有限公司关于汽车零部件制造的项目水土保持方案报告书（报批稿）》；

2016年8月29日，天府新区成都管委会规划建设局对《上海千缘汽车车身模具有限公司关于汽车零部件制造的项目水土保持方案报告书》进行了批复（天成管规建城复[2016]210号）。

（2）主体工程设计及施工过程变更

主体工程设计及施工过程未变更。

（3）水土保持管理

工程实行“投资方＋监理”的工程质量管理方式。建设单位专门成立了项目部对工程建设进行管理，设计院在现场有专门的设计，监理单位成立了监理项目部，各施工单位成了专门的施工项目部。建设单位全面负责工程水土保持管理工作。各参建单位水土保持管理部门作为工程施工期水土保持工作的主要责任机构和执行机构，严格按照合同条款和招投标文件中规定的水土保持内容，具体实施施工单位承担的水土保持任务。地方水行政主管部门负责监督指导。

建设单位组织制定了多项水土保持管理制度，主要包括：工作记录制度、报告制度、函件来往制度、会议制度、人员培训和宣传教育制度、档案管理制度等。

（4）水土保持监测成果报送

水土保持监测任务完成后编报完成《上海千缘汽车车身模具有限公司关于汽车零部件制造的项目项目监测总结报告》。

监测工作实施情况

监测实施方案执行情况

2020年6月，建设单位委托四川景溪工程设计有限公司（以下简称“我公司”）开展工程的水土保持监测工作。接受委托后，我公司成立了项目监测工作组，及时开展了本项目建设期的水土保持效果监测工作。

监测项目部设置

（1）委托时间

建设单位于2020年6月委托我公司开展本项目建设期的水土保持效果监测工作。

（2）监测工作开展

我公司接受委托后，立即组织水土保持监测专业技术人员成立了上海千缘汽车车身模具有限公司关于汽车零部件制造的项目项目监测项目组（以下简称“项目组”），进入现场并进行实地踏勘。之后，项目组按照水土保持监测技术规程规范的相关要求，在成都润嘉汽车部件有限公司、各参建施工单位和监理单位的大力协助下，开展了上海千缘汽车车身模具有限公司关于汽车零部件制造的项目项目水土保持监测工作。

（3）监测项目部组成及技术人员配备

为确保水土保持监测工作的成果质量，我公司成立了监测项目工作小组，完善质量控制体系，对监测工作实行质量负责制，由项目主持人负总责，在各监测地段和各监测点明确具体的工作质量负责人，所有的监测数据必须由质量负责人审核把关，监测数据整编后，项目负责人还将组织对监测成果进行审核和查验，以保证监测成果的准确性。

上海千缘汽车车身模具有限公司关于汽车零部件制造的项目项目水土保持监测项目部人员构成见表1.3-1。

表1.3-1 工程主要监测人员情况表

| 序号 | 人员 | 职称 | 职位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张 宇 | 高级工程师 | 总监工程师 |
| 2 | 张 强 | 工程师 | 监测工程师 |
| 3 | 王 强 | 工程师 | 监测工程师 |

监测点布设与监测实施情况

本工程为点型工程，交通条件良好，扰动变化情况大，水土保持监测主要以全线巡查为主，便于及时发现有无水土流失现象和查验各项水土保持措施布设情况及效果。同时根据现场条件在各监测区布设固定观测站点作细致观测，获取能满足监测目标的数据。本项目的水土流失重点区域为绿化防治区，产生水土流失的位置主要集中在挖、填方边坡和临时堆土的坡面。

（1）在绿化防治区挖方边坡、填方边坡和表土临时堆放区各位置布设1地面观测点（简易测钎观测场），并辅以巡查监测。

（2）绿化区域设植物样地1个，并辅以巡查监测。

在实施水土保持措施之后，在监测以上内容的同时，对工程措施抗倾覆、抗冲刷能力进行监测；对排水设施破坏程度的调查确定排水沟断面大小是否满足设计标准；对植物措施苗木成活率、生长率、覆盖率及地表覆盖层厚度和土壤有机质含量进行调查和测量；监测水土保持各项措施水土保持效益及工程措施的安全、稳定性和植物措施生长发育状况。

监测设施设备

水土保持监测设备主要有坡度仪、经纬仪、GPS、皮尺、卷尺、数码相机、摄影机、天平、越野车等。

表1.3-2 监测设备种类及数量

| 一 | 消耗性材料 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50m皮尺 | 条 | 1 |
| 2 | 钢卷尺 | 把 | 1 |
| 3 | 2m抽式标杆 | 支 | 8 |
| 4 | 取样玻璃仪器（三角瓶，量杯） | 个 | 5 |
| 5 | 采样工具（铁铲、水桶） | 批 | 1 |
| 二 | 损耗性设备 | 单位 | 数量 |
| 1 | GPS定位仪 | 台 | 1 |
| 2 | 全站仪 | 台 | 1 |
| 3 | 数码相机 | 台 | 1 |
| 4 | 手提电脑 | 台 | 1 |
| 5 | 土壤水分测定仪 | 台 | 1 |
| 6 | 烘箱 | 台 | 1 |
| 7 | 雨量计 | 台 | 1 |
| 8 | 天平 | 台 | 1 |
| 9 | 测高仪 | 个 | 1 |
| 10 | 坡度仪 | 台 | 1 |
| 11 | 测绳 | 根 | 10 |
| 12 | 竹、木钎 | 根 | 30 |

| 手持GPS | 测高仪 |
| --- | --- |
| 钢卷尺 | 皮尺 |
| 土壤水分速测仪 | 折叠铲 |

图1.3-1  主要监测设备

监测技术方法

针对不同水土保持监测分区，以各项监测指标为主线，制定不同的监测方法。水土保持监测的基本方法包括地面观测、调查监测和遥感监测。根据监测任务要求及《水土保持监测技术规程》(SL277-2002)的规定，本监测工作采用地面观测与调查监测相结合的方法进行。

（1）地面观测

对于林草措施成活率、保存率等监测内容，采用抽样调查的方式确定调查样地，作为固定监测点；对水土流失情况、水土流失量及变化情况等监测内容，布设适宜的地面观测设施进行土壤侵蚀观测，作为固定监测点。

本工程采取的主要监测方法为测钎观测场：

测点选址位于绿化防治区。在汛期前将直径0.5~1cm、长50~100cm、类似钉子形状的钢钎或直径3~4cm、长40~50cm竹、木钎(竹、木钎应通过油漆防腐处理)，根据坡面面积，按一定距离(间距1m左右)分上中下、左中右纵横各3排、共9根布设。观测桩应沿铅垂方向打入，在桩与坡面齐平处涂上红漆，编号登记入册。另在每组观测桩附近做上明显记号，以便观测。每次大暴雨之后和汛期终了，通过观测桩顶距地面高差，计算出土壤侵蚀的土层流失深度和土壤侵蚀量(计算公式采用：《水土保持监测技术规程》(SL277-2002)，7.3.3)。

（2）调查监测

对于水土流失防治责任范围、扰动地表情况、地形地貌、地表组成物质、植被、工程（临时）措施实施情况及效果、植物措施实施情况、水土流失灾害隐患、水土流失危害等监测内容，应采用普查的方式进行监测，具体涉及到的面积、尺寸、体积、坡度、坡长等数据，尚需收集工程资料进行统计整理，并借助测量仪器进行现场复核。

普查是对整个水土流失防治责任范围的全面详查，也可称为现场巡查。在巡查时应使路线贯穿各分区典型扰动面，统计时按区域统计。

堆填体体积测量应收集到堆渣前大比例尺地形图，作为计算堆填量的基础资料。在现场需对堆填高度进行测量，对堆填高度不是很高的用皮尺量测斜坡顺坡向长和坡度经计算得出，堆填高度过高的可分别测量顶部和脚部高程计算得出，高程可借助于全站仪进行测量。堆填范围可在现场寻找参照物或用GPS定位，在大比例尺地形图上定界，也可采用全站仪测量。有了这些基础资料和数据后即可计算堆填体积。对于堆填体形状不规则的，测量特征点坐标对体积进行估算。

植物样地设置分为固定样地和临时样地。样地可设置为正方形或长方形，草地1~4m2，灌木林25~100m2。样地调查内容按《水土保持监测技术规程》(SL277-2002)附录L规定执行。总体特征值估计、数据处理和资料整汇编按《水土保持监测技术规程》(SL277-2002)6.5执行。

对水保措施普查，着重查看现场是否有按水保报告书确定的水保措施实施进度应实施工程措施而未实施的，实施的工程措施是否有被冲毁、破坏等情况；植物措施是否存在具有实施条件而未采取措施的，并对由于未采取水保措施而产生的水土流失现象进行重点观测；普查时还应关注施工过程中是否采取临时性水保措施，进行文字与图片记录。工程建设结束后应普查工程措施、植物措施的实施面积和永久建筑物占地，计算水土流失治理度、土壤流失控制比、渣土防护率、表土保护率、林草植被恢复率、林草覆盖率等防治效益指标。

监测成果提交情况

2020年6月我公司接到建设单位委托后，及时开展监测工作，并深入现场对水土保持措施实施和运行情况进行全面监测。通过查阅施工、监理资料和现场监测结果等进行分析，并于2020年7月编制完成《上海千缘汽车车身模具有限公司关于汽车零部件制造的项目项目水土保持监测总结报告》。

监测内容与方法

按照水保方案报告书的要求，结合水利部文件“水保[2009]187号”文、“川水函[2018]887号”和“办水保[2015]139号”文中监测内容、重点以及相关规定对项目进行监测。

结合工程建设和工程水土流失特点，对水土流失影响因子及主要流失部位的水土流失状况、水土保持措施及防治效果进行监测，分析主要因子对水土流失的影响，分析监测部位水土流失量随时间的变化情况。监测内容主要包括扰动面积、水土流失因子、水土流失变化情况、水土流失危害、水土保持设施建设情况及水土流失防治效果等几大类。

1、水土流失防治责任范围、扰动面积监测

建设项目的防治责任范围为项目建设区。项目建设区分为永久征占地和临时占地，永久征占地面积在项目建设前已经确定，施工阶段及项目运行阶段保持不变，临时施工场地位于项目区永久占地外，属于新增占地，故本项目防治责任范围根据卫星影像图确定。

2、水土流失因子监测

主要是对监测范围内的地形地貌、地质土壤、地面组成物质、植被、气象（降水、风速、蒸发量、气温）、水土流失状况及水土流失侵蚀模数（背景值）等因子进行监测。

3、水土流失动态变化监测

主要包括工程建设扰动地表植被面积、占用破坏水土保持设施的数量、动用土石方量及弃土弃渣量、流失面积和流失量、水土流失变化情况（类型、形式、流失量）等。

4、水土流失危害监测

包括工程建设过程产生的水土流失及其对下游河道的影响工程建设区植被及生态环境变化；对于局部施工区域因侵蚀性降雨引起的地表径流冲刷造成局部坍塌、淤积等情况，及时进行现场调查，调查发生面积、坍塌（淤积）量和对周边的影响，工程建设对环境的影响等。

5、水土流失防治效果监测

主要监测水土保持设施实施包括防洪排导工程、降水蓄渗工程、土地整治工程、植被建设等措施的数量、质量、稳定性、林草的生长发育状况、水土保持效益及防治效果（控制水土流失量、提高渣土防护率、改善生态环境的作用等）等。

扰动土地情况

扰动地表面积监测是确定土壤流失量的基础，是项目水土保持监测的中心内容之一。扰动地表面积监测包括扰动类型判断和面积监测。工程实际扰动土地面积随着工程建设的进展不断发生变化，是个动态变化过程，扰动土地面积动态监测就是对项目建设区分为永久征占地和临时占地进行及时监测，了解其变化情况，确定防治责任范围。本工程扰动土地面积为项目实际建设区面积，为4.45hm2，根据本项目建设特点、水土流失特性和水土保持监测目标，确定扰动土地情况的监测频次与方法。针对项目特点，监测组根据项目实际情况，主要采取调查监测进行监测，具体情况见表2.1-1。

表2.1-1 扰动土地情况监测情况一览表

| 序号 | 监测分区 | 监测内容 | 监测方法 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建构筑物防治区 | 扰动范围、面积、土地利用、类型等变化情况 | 调查巡查监测 | 根据实际情况灵活调整监测次数 |
| 2 | 道路及硬化工程防治区 |  |  |  |
| 3 | 绿化防治区 |  |  |  |

取料（土、石）、弃渣（土、石、矸石、尾矿等）

（1）无取料场。

（2）项目挖填方平衡，不涉及弃渣场。

水土保持措施

工程措施监测内容及方法

本工程设计的水土保持工程措施包括防洪排导工程、土地整治工程等。按照工程建设实际情况，建设实施的水土保持工程措施类型有防洪排导工程、土地整治工程等。由于本工程的建设内容空间分布较小，每个施工单元规模较小，因此采取的监测方法是对各点位、施工单位采用全调查监测的工作方法，并详细量测、记录各类工程措施的类型、开工及完工时间、实施位置、规格尺寸、数量等。

植物措施监测内容及方法

水土保持方案设计的水土保持植物措施主要为道路及硬化工程防治区内绿化工程。由于本工程的建设内容空间分布较大，每个施工单元规模较大，因此采取的监测方法是对各点位、施工单位按采用全调查监测的工作方法，并详细量测、记录各类植物措施的物种种类、数量、苗木规格、栽植数量、生长势、成活率、开工及完工时间等。

临时措施监测内容及方法

水土保持方案中针对项目特点，提出了施工期间临时防护要求，设计的临时措施主要为临时遮盖、排水措施及临时绿化等。临时措施的监测是根据措施的实施部位和进度随机进行监测，监测内容包括措施类型、工程量、开始及结束时间等。

通过现场调查等，按照水土保持方案设计的防治措施体系，在监测过程中对个分区的工程措施、植物措施位置数量以及实施时间和防治效果等进行监测，详见下表2.3-1。

表2.3-1  水土保持措施监测情况一览表

| 序号 | 监测分区 | 监测内容 | 监测方法 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建构筑物防治区 | 措施类型、实施进度、位置、规格、林草覆盖率、防治效果和运行情况等 | 调查巡查监测 | 全线进行一次整体巡查 |
| 2 | 道路及硬化工程防治区 |  |  |  |
| 3 | 绿化防治区 |  |  |  |

水土流失情况

水土流失面积监测

水土流失面积监测内容包括扰动地表面积、工程建设占压面积、硬化面积、产生水土流失的面积等。本工程水土流失面积的监测主要通过调查监测的方法进行，监测频次为1次。

土壤流失量监测

土壤流失量的监测内容包括工程建设扰动地表植被面积、占用破坏水土保持设施的数量、土石方量及弃土弃渣量、流失面积和流失量、水土流失变化情况（类型、形式、流失量）等方面的监测。本工程水土流失量监测主要采取调查以及巡查相结合方法。

水土流失危害监测

水土流失危害主要包括工程建设过程产生的水土流失及其对下游河道的影响；工程建设区植被及生态环境变化；工程建设对环境的影响等。本次工程建设中临时堆土场均采用有效的防护措施，因此建设中未产生水土流失危害。

项目建设对水土流水的影响主要是工程施工活动。根据工程建设实际情况和《报告书》对水土保持监测的要求，结合现场调查分析，水土流失的重点区域是建构筑物防治区。

参考批复的水保方案，确定项目区水土流失类型主要为水力侵蚀。

因项目在施工活动过程中进行了较大量的土石方开挖回填活动，水土流失量增大。在项目区建设完成后，由于采用工程措施和植物措施进行防护，在运行期水土流失到防治标准，水土流失量小。水土流失主要采用调查监测法。

表2.4-1 水土流失情况监测一览表

| 序号 | 监测分区 | 监测内容 | 监测方法 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建构筑物防治区 | 水土流失面积、土壤流失量、水土流失危害等 | 调查巡查监测 | 全线进行一次整体巡查 |
| 2 | 道路及硬化工程防治区 |  |  |  |
| 3 | 绿化防治区 |  |  |  |

重点对象水土流失动态监测

防治责任范围监测

水土流失防治责任范围

（1）根据批复水保方案，本工程水土流失防治责任范围4.45hm2，其中项目建设区4.45hm2，直接影响区0hm2。

批复的水土流失防治责任范围详见表3.1-1所示。

表3.1-1  方案设计的水土流失防治责任范围

| 序号 | 防治分区 | 防治责任范围（hm²） | 项目建设区面积（hm²） | 直接影响区（hm²） | 防治对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程区 | 2.77 | 2.77 | 0 | 厂房、辅助设施等 |
| 2 | 施工场地区 | 1.47 | 1.47 | 0 | 道路、回车场、停车场等 |
| 3 | 绿化防治区 | 0.21 | 0.21 | 0 | 景观绿化 |
| 合计 |  | 4.45 | 4.45 | 0 |  |

（2）根据现场查勘及资料分析结合施工期间资料，工程实际扰动范围4.45hm2，均为项目建设区。本工程实际水土流失防治责任范围详见表3.1-2。

表3.1-2  工程实际水土流失防治责任范围情况表

| 序号 | 防治分区 | 防治责任范围（hm²） | 项目建设区面积（hm²） | 直接影响区（hm²） | 防治对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程区 | 2.77 | 2.77 | 0 | 厂房、辅助设施等 |
| 2 | 施工场地区 | 1.47 | 1.47 | 0 | 道路、回车场、停车场等 |
| 3 | 弃渣场 | 0.21 | 0.21 | 0 | 景观绿化 |
| 合计 |  | 4.45 | 4.45 | 0 |  |

验收后水土流失防治责任范围变化对比表见3.1-3。

表3.1-3各阶段水土流失防治责任范围对比表   （单位：hm2）

| 防治责任范围 | 原方案批复 | 验收阶段 | 验收后 | 变化量 | 变化原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物区 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 0 | 无变化 |
| 道路及硬化工程 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 0 |  |
| 绿化工程 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0 |  |
| 合计 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 0 |  |

背景值监测

根据该工程项目区土壤侵蚀分布图，结合项目区地形图分析，并经现场踏勘调查项目区土地利用类型、面积、地形坡度和植被覆盖率等，同时结合项目区地貌、土壤和气候特征，参照《土壤侵蚀分类分级标准》 (SL190-2007)推求各工程单元不同土地利用类型下的侵蚀强度，根据经验确定项目区各个工程单元各种土地利用类型下的侵蚀强度，最终确定项目区各个工程单元各种土地利用类型下的土壤侵蚀模数背景值。根据批复方案，工程区平均土壤侵蚀模数背景值为1389t/km²·a。

建设期扰动土地面积

工程建设占地面积4.45hm²，其中永久性占地面积为4.45hm²。

表3.1-4工程实际占地面积表（单位：hm2）

| 占用方式 | 防治分区 | 批复方案 | 实际发生 | 验收后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 永久占地 | 建构筑物区 | 2.77 | 2.77 | 2.77 |
|  | 道路及硬化工程 | 1.47 | 1.47 | 1.47 |
|  | 绿化工程 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
|  | 合计 | 4.45 | 4.45 | 4.45 |

取料监测结果

本工程施工过程中所需成品砂石料均从附近商用料场购买，成品料场的水土流失防治责任由料场业主负责。由于工程所需砂石原料远远小于该成品料场的供应量，不存在因本工程建设而扩大生产规模的问题，因此砂石料供应产生的水土流失也应由料场业主负责防治。

弃渣监测结果

工程施工过程中，主体工程土石方调运安排，以最大限度减少弃方，同时局部布局优化，施工工艺改进，弃渣量与方案基本一致。项目开挖土石方2.89万m3，填方12.89万m3，无弃方，借方10万m3，借方由其他建设项目的弃土及园区管委会调入土方进行回填。

设计弃渣情况

方案设计开挖土石方2.89万m3，填方12.89万m3，无弃方，借方10万m3，借方由其他建设项目的弃土及园区管委会调入土方进行回填。

弃渣场位置、占地面积及弃渣量监测结果

本项目不涉及弃渣场。

弃渣对比分析

实际施工过程中减少土石方开挖量，加大土石方综合利用，减少弃渣量，有利于水土保持。

土石方流向情况监测结果

经查阅施工资料和现场调查，实际土石方挖填与方案基本保持一致，土石方开挖2.89万m3（自然方，下同），回填及综合利用12.89万m3，无弃方，借方10万m3，借方由其他建设项目的弃土及园区管委会调入土方进行回填。

表3.4-1 方案设计土石方量     单位：万m3

| 序号 | 项目 | 挖方 | 填方 | 调入 | 调出 | 借方 | 弃方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 表土剥离与回覆 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |
| ② | 场地平整 | 2.41 | 12.41 | 10 |  | 10 |  |
| ③ | 工程建设期 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 2.89 | 12.89 | 10 |  | 10 |  |

表3.4-2 实际工程土石方量表     单位：万m3

| 序号 | 项目 | 挖方 | 填方 | 调入 | 调出 | 借方 | 弃方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 表土剥离与回覆 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |
| ② | 场地平整 | 2.41 | 12.41 | 10 |  | 10 |  |
| ③ | 工程建设期 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 2.89 | 12.89 | 10 |  | 10 |  |

其他重点部位监测

根据施工过程资料、监理资料及现场调查情况，施工初期，工程建设过程中对地表的扰动导致原始植被的丧失和土壤结构的破坏，使得地表土壤的抗冲蚀能力降低，基坑开挖，产生大量的裸露边坡，容易发生面蚀、沟蚀等水土流失形式，水土流失强度较高。

工程在后续施工过程中的水土保持措施相继实施，土壤侵蚀强度逐渐降低，至施工结束时，工程总体土壤侵蚀强度降低到轻度范围。后期随着施工活动逐步减弱、裸露坡面相继实施迹地恢复措施，开挖坡面土壤侵蚀强度逐渐降低。施工结束后实施工程措施和植物措施，整个过程中未发生重大水土流失危害。

水土流失防治措施监测结果

工程措施监测结果

工程措施设计情况

水土保持工程措施设计包括建构筑物防治区、道路及硬化工程防治区、绿化防治区共3个防治分区。

建构筑物防治区

根据批复水土保持方案，本项目建构筑物防治区总占地面积2.77hm2，水保方案采取管理措施与水土保持措施进行综合防治。

该分区实施的工程措施措施主要有表土剥离。

表4.1-1 建构筑物防治区水保工程措施设计情况

| 防治分区 | 措施类型 | 措施名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物防治区 | 工程措施 | 表土剥离 | m3 | 900 |

道路及硬化工程防治区

根据批复水土保持方案，本项目道路及硬化工程防治区总占地面积1.47hm2，水保方案采取管理措施与水土保持措施进行综合防治。

道路及硬化工程防治区实施的工程措施措施主要有表土回铺、洗车槽、排水沟。

表4.1-2 道路及硬化工程防治区水土保持工程措施设计情况

| 防治分区 | 措施类型 | 措施名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路及硬化工程防治区 | 工程措施 | 排水沟 | m | 600 |
|  |  | 洗车槽 | 个 | 1 |
|  |  | 表土回覆 | m3 | 300 |

绿化防治区

根据批复水土保持方案，本项目绿化防治区总占地面积0.21hm2，水保方案采取管理措施与水土保持措施进行综合防治。

绿化防治区实施的工程措施措施主要有表土回铺。

表4.1-3 绿化防治区水土保持工程措施设计情况

| 防治分区 | 措施类型 | 措施名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿化防治区 | 工程措施 | 表土回覆 | m3 | 600 |
|  | 植物措施 | 栽植乔木 | 株 | 200 |
|  |  | 栽植灌木 | 株 | 1000 |
|  |  | 直播种草 | hm2 | 0.1 |

工程措施实施情况

项目于2016年9月开工，于2017年9月竣工，经查阅及核实现场施工记录、资料、现场状况等，水土保持工程措施于工程施工期间完成，总体进度满足主体工程和水土保持“三同时”要求。

工程措施监测结果

水土保持工程措施量通过现场调查以及查阅施工资料、设计资料获得，批复水保方案设计工程量与实际基本一致，本次验收阶段措施完成情况基本与批复方案一致。

实际完成和批复方案的水土保持工程措施量对比表4.1-4。

表4.1-4   实际完成和批复方案的水土保持工程措施工程量对比

| 防治分区 | 具体措施 | 单位 | 方案设计工程量 | 实际完成工程量 | 变化情况 | 变化原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物防治区 | 表土剥离 | m3 | 900 | 900 | 0 | 基本无变化 |
| 道路及硬化工程防治区 | 排水沟 | m | 600 | 660 | 60 | 根据实际情况进行调整 |
|  | 洗车槽 | 个 | 1 | 1 | 0 | 基本无变化 |
|  | 表土回覆 | m3 | 300 | 300 | 0 | 基本无变化 |
| 绿化防治区 | 表土回覆 | m3 | 600 | 600 | 0 | 基本无变化 |

植物措施监测结果

植物措施设计情况

道路及硬化区

道路及硬化工程防治区的植物措施有植草砖。

表4.2-1  道路及硬化工程防治区水土保持植物措施设计情况

| 防治分区 | 措施类型 | 措施名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路及硬化工程防治区 | 植物措施 | 植草砖 | m2 | 1100 |

绿化防治区

绿化防治区的植物措施有栽植乔木、栽植灌木、直播种草。

表4.2-2  绿化防治区水土保持植物措施设计情况

| 防治分区 | 措施类型 | 措施名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿化防治区 | 植物措施 | 栽植乔木 | 株 | 200 |
|  |  | 栽植灌木 | 株 | 1000 |
|  |  | 直播种草 | hm2 | 0.1 |

植物措施监测实施情况

项目于2016年9月开工，于2017年9月全部完工。经查阅及核实现场施工记录、资料、现场状况等，水土保持植物措施于工程施工期间完成，总体进度满足主体工程和水土保持要求。

植物措施监测结果

通过查阅施工过程、主体监理相关资料施工过程中采取了一系列的水土保持措施，水土保持效果良好，无水土流失危害，工程量统计通过实际调查获得，批复方案设计工程量与实际基本一致，本次验收植物措施工程量与批复水保方案一致。

实际完成和批复方案的水土保持植物措施量对比详见下表。

表4.2-3   项目水土保持植物措施变化情况

| 防治分区 | 具体措施 | 单位 | 方案设计工程量 | 实际完成工程量 | 变化情况 | 变化原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路及硬化工程防治区 | 植草砖 | m2 | 1100 | 1100 | 0 | 基本无变化 |
| 绿化防治区 | 栽植乔木 | 株 | 200 | 216 | 16 | 根据实际情况进行调整 |
|  | 栽植灌木 | 株 | 1000 | 980 | -20 | 根据实际情况进行调整 |
|  | 直播种草 | hm2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 基本无变化 |

临时防护措施监测结果

临时措施设计情况

由于现阶段临时措施已基本被拆除,技术人员只能通过查阅的工程施工过程资料、影像资料、主体监理资料等相关资料确认，建设单位在施工过程中对表土实施了临时挡护，实施临时措施结合现场实际情况进行了合理布设，建设单位临时措施实施进度根据主体工程施工进度相继实施完成了临时措施，总体进度满足主体工程和水土保持要求。

表4.3-1 实际完成和批复方案的水土保持临时措施对比情况

| 防治分区 | 具体措施 | 单位 | 水保方案设计工程量 | 实际完成工程量 | 变化情况 | 变化原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物防治区 | 密目网遮盖及拆除 | m2 | 10000 | 10000 | 0 | 基本无变化 |
|  | 排水沟开挖 | m3 | 144 | 162 | 18 | 根据实际情况进行调整 |
| 道路及硬化工程防治区 | 密目网遮盖及拆除 | m2 | 500 | 620 | 120 | 根据实际情况进行调整 |
|  | 排水沟开挖 | m3 | 19.2 | 21.8 | 2.6 | 根据实际情况进行调整 |
|  | 沉砂池开挖 | m3 | 1.72 | 1.72 | 0 | 基本无变化 |
|  | 土袋挡墙及拆除 | m3 | 51.2 | 51.2 | 0 | 基本无变化 |

临时措施防治效果

通过对主体工程中具有水土保持功能措施和水土保持工程措施完成情况的统计分析。从时间上，实施过程中先进行了临时遮盖，在土建工程即将完成之际，及时实施绿化措施，工序衔接合理，符合植物措施施工作业界面要求和水土保持要求。

水土保持措施防治效果

施工初期，工程水土保持防治措施实施情况由主体工程监理单位监督实施，根据工程建设过程控制资料，2020年6月监测小组进场，主要通过巡查和调查的方法，对前期工程水土保持防治水土保持防治效果进行了监测及其工程量进行了核查。根据建设过程控制资料和现场监测情况，已实施的各项水土保持防治措施，在施工过程中发挥了应有的水土保持效果，工程建设过程中未发生因工程水土保持防治措施不完善带来的水土流失灾害情况。

通过调查以及结合施工期间的资料，工程施工过程中，为控制施工扰动产生的水土流失建设单位采取了相应的水土保持工程措施及临时措施，有效的保证了本工程施工的正常进行；建构筑物防治区采取了工程措施为主，植物措施、临时措施为辅的防治体系，有效的保证了建构筑物防治区正常施工；同时有效的控制了工程新增水土流失的产生；施工结束后，对相应区域及时实施了植物措施，为本工程建设期的安全提供了有力的保障。以上实施的各项工程措施及植物措施现均保存完好，运行良好。

根据监测结果，上海千缘汽车车身模具有限公司关于汽车零部件制造的项目项目建设期间施工实际水土流失面积为0.32 hm2，设计水平年结束（以2019年10月监测为准），整治面积为0.32 hm2，水土流失治理度为99.63%。

上海千缘汽车车身模具有限公司关于汽车零部件制造的项目项目建设过程中，参照“报告书”及批复要求，落实了相关水土保持措施，有效防治了现场水土流失，目前工程各监测区治理后平均土壤侵蚀模数为408t/km2·a，土壤流失控制比为1.23，达到了“报告书”设计目标值。

上海千缘汽车车身模具有限公司关于汽车零部件制造的项目施工期间共产生渣量12.89万m3，实际拦渣量12.87万m3，拦渣率为99.84%，满足“报告书”设计的目标要求。

上海千缘汽车车身模具有限公司关于汽车零部件制造的项目项目建设区扣除建筑物占地、道路硬化区等其他不可绿化区域后，可绿化面积为0.310 hm2，设计水平年末绿化面积为0.309 hm2，植被恢复率为99.61%。经测算，覆盖率为7.0 %，达到方案目标值7%。

土壤流失情况监测

水土流失面积

（1）施工准备期

从收集的工程施工组织设计资料分析，本工程施工准备较短，主要是确定施工单位、招投标以及材料购买等，基本不会扰动地表，因此施工准备期项目区全部处于自然侵蚀，无加速水土流失面积。

（2）施工期

本工程施工期从2016年9月~2017年9月，施工期13个月。通过施工过程控制资料资料监理记录资料、影像资料及现场调查，本工程施工期的水土流失面积为4.45 hm2。

（3）试运行期

截至目前，本项目水土保持设施已全部完工并投入使用，项目地表硬化、排水沟等基本不会产生水土流失，因此，试运行期水土流失区域主要为可实施植物措施的区域。建设期的水土流失面积为0.32 hm2。

土壤流失量

本工程施工期间的土壤流失量主要通过调查监测获得。

经查阅资料及数据分析，工程占地面积为4.45 hm2，水土流失面积为0.32 hm2，原地貌土壤平均侵蚀模数为1389t/（km2•a）。

表5.2-1 各分区水土流失详情

| 序号 | 防治分区 | 项目建设区(hm2) | 治理后土壤流失量（t/km2.a） | 容许土壤侵蚀模数（t/km2.a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程区 | 2.77 | 400 | 500 |
| 2 | 施工场地区 | 1.47 | 412 | 500 |
| 3 | 绿化防治区 | 0.21 | 478 | 500 |
| 平均值 |  | 4.45 | 408 | 500 |

根据现场调查，工程在扰动期间土壤侵蚀量比较大，但由于这些部位在扰动结束后进行了治理，以及植被的逐渐恢复，后期土壤侵蚀量相比前期而言大幅度降低。根据项目区水土流失情况，按照不同分区加权平均计算得出至验收前的最后一次调查数据结果，土壤侵蚀模数为408t/km²•a，允许土壤侵蚀模数为500t/km²•a。

潜在土壤流失量

项目区存在潜在水土流失量，根据调查及结合施工期间资料，施工初期，是大量土石方挖填的时段，扰动频繁且剧烈，但部分区域水土保持措施实施不完善，并且在降雨等因素的影响下，区内土壤侵蚀强度增大，水土流失量较大，存在一定的潜在水土流失量。建设单位督促施工单位及时实施水土保持相关措施，在后续的施工过程中，逐渐形成了以工程措施为主，植物措施和临时措施相结合的防治体系，有效的控制了土壤侵蚀强度，水土流失量在这期间较施工初期逐渐减少，基本不存在主体开挖及回填过程中项目区潜在水土流失量。

水土流失危害

（1）对土地资源的破坏

工程建设大量扰动和破坏原地貌，使表土层剥离形成裸露地表和基岩及高陡边坡，失去原有植被的防冲固土能力。建设过程中将破坏、扰动原地表，若不采取水土保持措施对其加以防护，表层耕植土或腐殖质层将被剥离、冲刷殆尽；若对工程开挖弃渣不加防护，则其周围的地表可能被流失的土石渣淤埋覆盖，使土壤中的养分大大降低，造成区域植被生长立地条件变差，对植被生长不利，并对下游地区带来不利影响。

（2）对生态环境的影响

由于工程建设破坏了区域内原有的地表、植被和自然景观，加剧了水土流失，对当地环境造成影响；同时整个工程区因水土流失使大量泥沙流入河，将增加河水含沙量，致使泥沙危害下游。

（3）对工程施工和运行的影响

在施工期，受工程区地形地貌及场地限制，施工企业布置相对紧凑若不采取防护措施，产生的水土流失将损坏周围道路，造成局部施工作业面的淤积，影响主体工程施工进度。

目前项目基本完工，并且布设了措施，减少了水土流失，未对周边生产生活造成影响。项目区内基本无裸露地表，当前基本没有水土流失现象，基本无水土流失危害。

水土流失防治效果监测结果

扰动土地整治率

根据水土保持监测结果并结合项目建设前后遥感影像分析，工程实际造成扰动面积4.45hm2。实际完成水土流失治理面积0.32 hm2，硬化及建筑占压面积4.13hm2，扰动土地整治率为99.97%，达到批复的水土保持方案确定的防治目标值95%。

表6.1-1 各分区扰动土地整治率一览表（单位：hm2）

| 序号 | 防治分区 | 项目建设区 | 扰动面积 | 硬化及建筑物面积 | 水土流失治理面积 |  |  | 扰动土地整治率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工程措施 | 植物措施 | 小计 |  |
| 1 | 建构筑物区 | 2.77 | 2.77 | 2.76 | 0.01 |  | 0.01 | 100.00% |
| 2 | 道路及硬化工程 | 1.47 | 1.47 | 1.37 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 99.99% |
| 3 | 绿化工程 | 0.21 | 0.21 | 0.00 |  | 0.21 | 0.21 | 99.52% |
| 小计 |  | 4.45 | 4.45 | 4.13 | 0.01 | 0.31 | 0.32 | 99.97% |

水土流失总治理度

根据水土保持监测结果并结合项目建设前后遥感影像分析，工程实际造成水土流失面积0.32 hm2。实际完成水土流失治理面积0.32 hm2，水土流失总治理度为99.63%，达到批复的水土保持方案确定的防治目标值97%。

表6.2-1  各分区水土流失总治理度一览表（单位：hm2）

| 序号 | 防治分区 | 项目建设区 | 扰动面积 | 硬化及建筑物面积 | 水土流失面积 | 水土流失治理面积 |  |  | 水土流失总治理度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 工程措施 | 植物措施 | 小计 |  |
| 1 | 建构筑物防治区 | 2.77 | 2.77 | 2.76 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 100.00% |
| 2 | 道路及硬化工程防治区 | 1.47 | 1.47 | 1.37 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 99.80% |
| 3 | 绿化防治区 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 99.52% |
| 小计 |  | 4.45 | 4.45 | 4.13 | 0.32 | 0.01 | 0.31 | 0.32 | 99.63% |

土壤流失控制比

项目区容许土壤流失量为500t/km2·a。根据水土保持监测结果并经核实，项目区治理后平均土壤流失量约为408t/km2·a，土壤流失控制比为1.23，达到批复的水土保持方案确定的防治目标值1.0。

表6.3-1  土壤流失控制比一览表

| 序号 | 防治分区 | 项目建设区(hm2) | 治理后土壤流失量（t/km2.a） | 容许土壤侵蚀模数（t/km2.a） | 水土流失控制比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建构筑物防治区 | 2.77 | 400 | 500 | 1.25 |
| 2 | 道路及硬化工程防治区 | 1.47 | 412 | 500 | 1.21 |
| 3 | 绿化防治区 | 0.21 | 478 | 500 | 1.05 |
| 平均值 |  | 4.45 | 408 | 500 | 1.23 |

拦渣率

根据监理资料、竣工资料及结合现场调查，工程弃渣场堆渣总量为12.89万m2，实际拦渣量为12.87万m3。拦渣率为99.84%，达到了方案设计目标值95%。

表6.4-1  拦渣率一览表

| 序号 | 防治分区 | 实际挡护永久弃渣、临时堆土量（万m³） | 永久弃渣、临时堆土量总量（万m³） | 拦渣率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建构筑物区 | 8.01 | 8.02 | 99.88 |
| 2 | 道路及硬化工程 | 4.25 | 4.26 | 99.77 |
| 3 | 绿化工程 | 0.61 | 0.61 | 100.00 |
| 小计 |  | 12.87 | 12.89 | 99.84 |

林草植被恢复率

根据水土保持监测结果并结合项目建设前后遥感影像分析，工程可绿化面积0.310 hm2，实际恢复的林草植被面积0.309 hm2，林草植被恢复率为99.61%，达到批复的水土保持方案确定的防治目标值99%。

表6.5-1各分区林草植被恢复率一览表

| 序号 | 防治分区 | 项目建设区 | 可恢复林草植被面积 | 已绿化或自然恢复面积 | 林草植被恢复率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建构筑物防治区 | 2.77 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| 2 | 道路及硬化工程防治区 | 1.47 | 0.100 | 0.100 | 99.80 |
| 3 | 绿化防治区 | 0.21 | 0.210 | 0.209 | 99.52 |
| 小计 |  | 4.45 | 0.310 | 0.309 | 99.61 |

林草覆盖率

根据主体监理资料、监测资料、竣工资料及结合现场调查，项目建设区面积7.67hm2。至植物措施施工结束时，植被恢复面积为0.309 hm2，林草植被覆盖率为7.0%，达到方案确定的达到了方案设计目标值27%。

表6.6-1 各分区林草覆盖率一览表（单位：hm2）

| 序号 | 防治分区 | 项目建设区 | 已绿化或自然恢复面积 | 植被覆盖度(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程区 | 4.45 | 7.57 | 38.29 |
| 2 | 施工场地区 | 2.27 | 0 | 0.00 |
| 3 | 绿化防治区 | 4.8 | 1.177 | 24.53 |
| 小计 |  | 4.45 | 0.309 | 7.0 |

六项指标均达到了《水保方案》中提出的水土保持防治目标，水土保持防治效果较好。

结论

水土流失动态变化

按照《开发建设项目水土保持技术规范》(GB50433-2008)、《开发建设项目水土流失防治标准》要求和有关规定，本项目水土流失防治的总体要求是：预防和防治责任范围的水土流失，通过实施主体工程具有水土保持功能的各项措施及水土保持措施，保障工程建设及运行安全，并尽可能改善工程区生态环境。

由于本项目位于四川省成都市天府新区境内，成都市天府新区不属于水土流失重点预防区和重点治理区。项目位于县级及以上城市区域，参照《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2018）的规定以及结合本工程实际情况，本项目水土保持防治执行西南紫色土区水土流失防治一级标准。

根据批复的水土保持方案，最终工程水土流失防治目标为：扰动土地整治率95%，水土流失总治理度达97%，水土流失控制比1.0，拦渣率95%，林草植被恢复率99%，林草覆盖率达到27%。

上海千缘汽车车身模具有限公司关于汽车零部件制造的项目项目在建设过程中，施工活动扰动原地貌和地表植被，实际造成水土流失面积0.32hm2，对应产生了一定的新增水土流失，主要表现为面蚀、沟蚀等，施工期本工程建设过程中的重点水土流失时段。

2020年6月监测小组进场后，结合工程实际情况，及时与建设单位沟通交流，严格按照“报告书”要求通过调查与巡查监测落实各项水土保持措施。本项目以工程措施为主，植物措施为辅的水土流失防治措施体系，水土流失隐患得到了有效控制，水土流失危害得到有效避免。

根据检测成果，已实施的水土保持工程防护措施保存完好、运行正常，水土保持植物措施效果逐渐显著，水土保持综合防治体系得到完善，工程总体新增水土流失量明显降低，目前水土流失强度在微度，达到了当地土壤侵蚀模数容许值，满足国家水土流失防治标准和水土保持方案报告书设计目标。

根据监测及统计成果，本项目水土流失防治责任范围为4.45hm2，扰动土地面积4.45hm2，其中建筑物及场地硬化占地4.13hm2，工程措施，植物措施面积0.32 hm2，水土保持防治效果明显，至设计水平年结束，项目建设区扰动土地整治率99.97%、水土流失总治理度99.63%、土壤流失控制比1.23、拦渣率99.84%、林草植被恢复率99.61%、林草覆盖率7.0%，六项防治标准均能达到并超过水保方案设计及现行国家规定的的水土流失防治目标。

通过对项目区村民、政府、施工单位及建设单位的调查，证实在上海千缘汽车车身模具有限公司关于汽车零部件制造的项目项目施工过程中未发生水土流失事故，工程建设过程中的水土流失投诉为零，工程建设中总体的水土流失危害较小，基本达到了防治水土流失的目的和效果。

水土保持措施评价

(1)水土保持措施体系布局

监测组经过审阅设计、施工档案及相关验收资料，并进行了实地查勘，认为水土流失防治措施在总体布局上基本维持了原设计的框架。工程建设单位在严格设计管理的前提下，根据实际情况对该工程水土保持措施的总体布局和水土保持工程措施的具体设计进行适度调整是合理的、适宜的。根据实地抽查复核和回访，未造成水土流失事故，从目前恢复情况看植被覆盖度基本满足水土保持要求。

水土流失防治效果达到了国家有关法律、法规和技术规范的要求，投资与调整报告批复的投资相比有所增加，治理规模合适，治理效果较好，达到水土流失防治目标。因此，评估组认为水土流失防治总体布局合理，治理效果满足要求。

(2)水土保持措施数量变化情况

总体从 “报告书”来看，建构筑物防治区基本按照水土保持的要求实施了工程、植物和临时措施等各类水土保持措施，建构筑物防治区中针对工程区域降雨较多的实际情况，优化水土保持措施，有效的保证了建构筑物防治区的正常运行。

（3）水土保持措施运行维护情况

工程措施：通过查阅施工期间的资料，建设单位重视已有工程措施的管护工作，在工程建设中，对排水沟进行定期巡视和修补，对挡护措施破损或排水沟淤积，及时进行修补和定期清淤。工程试运行后，建构筑物防治区实施的排水系统等工程措施进行定期巡视，并对不完善措施及时修整，确保已有工程措施运行良好。

植物措施：通过查阅施工期间的资料，在施工过程中，建设单位重视原有地表植被保护，对工区内剥离的表土集中保存、专人养护，基本保证了表土的肥沃性，施工结束后及时回填表土；施工后期，在植物措施实施后及时对已有绿化植物进行了浇水、更替枯死植株、围栏防护等养护管理。

临时措施：通过查阅施工期间的资料，在施工过程中施工单位对临时挡护、临时遮盖等临时措施进行及时检查和维护，发现破损和淤积及时进行修补、更换和清理，基本保证了这些临时措施充分发挥水土保持作用。

（4）水土保持措施总体效果评价

本工程施工过程中实施的各项水土保持措施基本控制了工程建设带来的新增水土流失。

工程措施：通过查阅施工期间的资料，建构筑物防治区内排水良好，植物措施起到防护效果无冲蚀迹象；排水管网等工程措施大部分保存完整、运行良好。

植物措施：通过查阅施工期间的资料，建构筑物防治区在施工结束后及时实施了相应的植物措施，道路及硬化工程防治区域已进行景观绿化，植物措施形成的覆盖层达到了良好的防治效果；采取的迹地复耕或植物措施在林草恢复期起到了绿化和防治水土流失的良好效果。

临时措施：通过查阅施工期间的资料，施工过程中，临时拦挡、临时遮盖措施实施及时，实施量基本满足现场水土流失防治需要。整体上临时措施有效发挥了水土保持作用，减少了施工过程中的水土流失。

目前工程基本竣工，建设期内工程在已建成的各类排水等工程措施的防护下，排水基本通畅，周边住户及未受到影响，大部分已实施的迹地植物恢复措施在养护和管理下生长良好，工程整体植被覆盖率较高，有效发挥了减轻土壤侵蚀强度、美化生态环境的作用。总体上讲，工程建设过程中采取的各项水土保持措施基本控制了新增水土流失。

存在的问题与建议

本工程实施的工程、植物措施满足水土保持要求，但在后期仍需加强实施的植物措施的管护工作。

综合结论

上海千缘汽车车身模具有限公司关于汽车零部件制造的项目项目建设单位在工程建设过程中对水土保持工作给予了充分的重视，按照水土保持相关的法律法规，在项目前期委托有关单位编报了水土保持方案，并取得批复。在实际施工过程中，水土保持防治措施较批复方案有局部变化，但基本保持原设计思路，工程基本落实了水土保持方案报告设计的各项水土流失防治措施，将工程建设过程中的水土保持工程的建设和管理纳入高标准、规范化管理模式和程序中，在工程建设过程中落实了项目法人、建设单位、施工单位、监理单位的水土保持职责，强化了对水土保持工程的管理，确保了水土保持方案报告的顺利实施。

项目建设单位对本工程水土流失防治责任范围内的水土流失进行了全面、系统的治理，完成了水土保持批复方案确定的各项防治任务、目标。从监测的成果来看，工程项目区内建构筑物防治区等区域的排水系统较为完善，植物措施得到了较好的落实。总体来看，本工程水土保持措施落实较好，施工过程中的水土流失得到了有效控制，项目区大部分区域水土流失强度由中度下降到轻度以下。经过系统的整治，项目区生态环境有明显的改善，总体上发挥了较好的保水保土、改善区域生态环境的作用。

附图及有关资料

附件

（1）水土保持监测委托书；

（2）项目立项文件；

（3）天府新区成都管委会规划建设局关于对《上海千缘汽车车身模具有限公司关于汽车零部件制造的项目项目水土保持方案》的批复意见；

（4）项目现场监测成果。

附图

- 项目区地理位置图；

- 项目水土保持设施监测点位图